PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A 
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA 
RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Ai sensi del decreto del Ministero della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2021

- DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Tipologia: Comune non capoluogo di Provincia, con un numero di abitanti residenti pari o inferiore a 60.000. (secondo i

dati ISTAT della popolazione residente aggiornati al 31 dicembre 2020)

Comune: Portalbera

Provincia: Pavia

Tipologia comune: Comune non capoluogo di Provincia, con un numero di abitanti residenti pari o inferiore a 60.000.

Popolazione residente (abitanti): 1438

Codice fiscale: 84000830186

Partita IVA: 00475500187

Codice IPA: c_g895

PEC: comune.portalbera@legalpec.it

Sede legale

Indirizzo: via G. Mazzini 1	CAP: 27040

Comune: Portalbera	Provincia: Pavia

- DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Tipologia firmatario:

Legale Rappresentante Delegato

Cognome: GIANNINI	Nome: LUIGI

Sesso:	M	Data nascita: 21/09/1959

Comune (o Stato estero) di nascita:	Stradella	Provincia: Pavia

Codice fiscale:	GNNLGU59P21I968T

- REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: Bina	Nome: Stefano

Telefono: n.d.	Cellulare: 3484966001 
Indirizzo Email: direzione@bronistradellapubblica.it

- PROPOSTA 
. DICHIARAZIO

Titolo della proposta:

Installazione di isole ecologiche di prossimità ad accesso controllato

MTE11A_00004153	1

Tipologia della proposta: Intervento Categoria attività: Forniture

Attività prevalente: Forniture 
Attività oggetto della proposta:

Strutture (cassonetti stradali o su isole ecologiche interrate) “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali

Descrizione attività della proposta:

Si prevede la realizzazione di Isole ecologiche di prossimità formate da contenitori ad accesso controllato per l’ottimizzazione della raccolta, dotati di dispositivi di apertura che permettono l’identificazione del conferitore e sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata. Da questa soluzione deriverà una maggior responsabilizzazione delle utenze, un maggior controllo del rifiuto conferito, e la possibilità di controllare l’effettivo allineamento alla tassa rifiuti dei cittadini

STATO DELLA PROGETTAZIONE

Stato degli interventi che prevedono in via prevalente lo svolgimento di servizi o l’acquisto di forniture:

Progettazione redatta in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, co. 15 D.Lgs. 50/2016, approvata

POPOLAZIONE

Valore R% [R% = (Popolazione servita dall’intervento) / (Popolazione residente) x 100]:

100,00%

TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

47,00%

SVILUPPO TECNOLOGICO

I contenitori avranno accessi solo mediante aperture adatte alla rispettiva tipologia e ne verrà invece impedita l’apertura dell’intero coperchio mediante l’apposizione di serrature gravitazionali. Per il conferimento, gli utenti saranno dotati di apposita tessera elettronica (anche integrata con la tessera sanitaria) e potranno utilizzare una specifica app per smartphone. Ogni contenitore sarà dotato di sensore di livello, in grado di comunicare all’ufficio operativo l’effettiva % di riempimento del cassonetto per consentire una corretta ed efficiente programmazione delle rotte dei mezzi adibiti allo svuotamento. Ogni sensore di livello consente di geo localizzare il cassonetto, in modo tale da avere una gestione quantitativa dei contenitori posizionati sul territorio. Presso l’unità locale di gestione territoriale sarà installata una “Control Room” per la gestione delle informazioni recepite dai cassonetti.

RISOLUZIONE DELLE INFRAZIONI

La realizzazione delle isole ecologiche di prossimità in progetto costituisce un importante contributo alla risoluzione del problema ambientale connesso alla formazione di discariche abusive poiché le isole realizzate costituiranno un punto di recapito di ogni tipologia di rifiuto, facilmente accessibile e ad utilizzo gratuito. Le opere progettate colmano un importante lacuna infrastrutturale riferita all'assenza sul territorio comunale di recapiti di conferimento di numerose tipologie di rifiuto urbano.

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Quadro Economico:

Il quadro economico degli oneri relativi alla realizzazione del progetto, redatto sulla base delle indicazioni ricavabili

MTE11A_00004153	2

dall’analisi dei prezzi di mercato e dai listini correnti per le lavorazioni e le forniture previste, evidenzia i seguenti

importi di spesa.

INFRASTRUTTURE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Oneri per la sicurezza € 14.295,00

MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

Opere a base d'asta € 285.900,00

SPESE PER FUNZIONI TECNICHE

Incentivo art. 113 Dlgs. 50/2016 € 6.003,90

Imprevisti e costi accessori € 1.465,43

SPESE PER CONSULENZE

Spese tecniche (prog. DL, contabilità, CRE) € 12.007,80

IMPOSTE

IVA 22 % € 70.327,87

TOTALE LORDO IVA

COSTO TOTALE PROGETTO € 390.000,00

Il Quadro economico approvato è allegato alla domanda.

CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma procedurale

| Attività | Descrizione | Data completamento | Trimestre/anno |
| --- | --- | --- | --- |
| progettazione | completamento livelli progettuali | 30/06/2022 | 2/2022 |
| autorizzazione | completamento procedura di rilascio autorizzazione | 30/08/2022 | 3/2022 |
| Milestone | Individuazione del soggetto realizzatore | 31/10/2022 31/12/2023 | 4/2022 4/2023 |
| pubblicazione | pubblicazione bando appalto lavori | 31/08/2022 30/06/2024 | 3/2022 2/2024 |
| stipula | completamento procedura stipula contratto e consegna | 31/12/2022 30/10/2024 | 4/2022 4/2024 |
| inizio | avvio dei lavori | 01/01/2023 01/11/2024 | 1/2023 4/2024 |
| Milestone | Data completamento prevista per intervento/integrato | 30/04/2023 30/06/2025 | 2/2023 2/2025 |

Cronoprogramma di spesa

Dettaglio voci spesa sostenute e previste (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)

| c. Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voce di costo | Imponibile € | IVA € | Totale € |
| Importo oneri per la Sicurezza | 14.295,00 | 3.144,90 | 17.439,90 |
| Totale | 14.295,00 | 3.144,90 | 17.439,90 |

MTE11A_00004153	3

| d. Macchinari, impianti e attrezzature |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voce di costo | Imponibile € | IVA € | Totale € |
| Importo opere a base d'asta | 285.900,00 | 62.898,00 | 348.798,00 |
| Totale | 285.900,00 | 62.898,00 | 348.798,00 |

| f. Spese per funzioni tecniche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voce di costo | Imponibile € | IVA € | Totale € |
| Incentivo art. 113 Dlgs. 50/2016 | 6.003,90 | 1.320,86 | 7.324,76 |
| Imprevisti e costi accessori | 1.465,43 | 322,39 | 1.787,82 |
| Totale | 7.469,33 | 1.643,25 | 9.112,58 |

| g. Spese per consulenze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Voce di costo | Imponibile € | IVA € | Totale € |
| Spese tecniche (prog., D.L., Contabilità, CRE) | 12.007,80 | 2.641,72 | 14.649,52 |
| Totale | 12.007,80 | 2.641,72 | 14.649,52 |

Riepilogo per Centro di Costo (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)

| Tipologia di Spesa | Tot Imponibile € | Tot IVA € | Tot Imp+IVA € | Tot Ammissibile € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Suolo impianto/intervento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Opere murarie e assimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento | 14.295,00 | 3.144,90 | 17.439,90 | 14.295,00 |
| - Macchinari, impianti e attrezzature | 285.900,00 | 62.898,00 | 348.798,00 | 285.900,00 |
| - Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Spese per funzioni tecniche | 7.469,33 | 1.643,25 | 9.112,58 | 6.003,90 |
| - Spese per consulenze | 12.007,80 | 2.641,72 | 14.649,52 | 12.007,80 |
| Totale € | 319.672,13 | 70.327,87 | 390.000,00 | 318.206,70 |

Cronoprogramma di spesa sintetico (1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2026)

MTE11A_00004153	4

|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip. spesa | Imp. | Amm. | Imp. | Amm. | Imp. | Amm. | Imp. | Amm. | Imp. | Amm. | Imp. | Amm. | Imp. | Amm. |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.295,0 0 | 14.295,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.900, 00 | 285.900, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.469,336.003,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 6.003,906.003,906.003,906.003,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.003,90 | 6.003,90 | 313.668, 23 | 312.202, 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tipologia di spesa

- Suolo impianto/intervento

- Opere murarie e assimilate

- Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell’impianto/Intervento

- Macchinari, impianti e attrezzature

- Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

- Spese per funzioni tecniche

- Spese per consulenze

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000

che la Proposta presentata è stata preliminarmente approvata dall’organo competente ad impegnare il Soggetto Destinatario;

che la Proposta presentata non è finanziata da altre fonti del bilancio dell’Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;

che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Reg. (UE) 2021/241;

che la Proposta presentata è coerente con la normativa UE e nazionale, con il piano d’azione europeo sull’economia circolare nonché in sinergia con altri piani settoriali (ad. es. PNIEC) e/o altre componenti del piano;

che la Proposta è coerente e complementare con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell’UE e nazionali.;

che la realizzazione dell’intervento oggetto della Proposta è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

che i soggetti terzi interessati, i cui dati personali sono oggetto del trattamento ai fini della presente domanda, hanno preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali pubblicata sul sito web del MiTE;

che il cronoprogramma allegato alla Proposta prevede sia il cronoprogramma di spesa, sia quello procedurale, e che tale cronoprogramma procedurale prevede l’individuazione dei Soggetti Realizzatori entro il 31 dicembre 2023 (ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché di tutte le altre norme di settore applicabili) e il completamento dell’Intervento, o dell’Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta, entro e non oltre il 30 giugno 2026;

MTE11A_00004153	5

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M2C1.1.I1.1. e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della Proposta;

che, nel caso in cui abbia inserito nel cronoprogramma attività avviate e voci di spesa sostenute per il periodo successivo al 01/02/2020 e antecedente il 01/01/2022, è in possesso della documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato;

di essere a conoscenza che il MiTE, in qualità di Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della Proposta e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

si impegna a rispettare gli obblighi dei Soggetti destinatari elencati dall’art 15 dell’AVVISO M2C.1.1.I.1.1,

si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata ) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

si impegna a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall’avviso pubblico;

si impegna a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

si impegna a rispettare l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell’Intervento, dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241.

che l’Intervento, o l’Intervento integrato complesso, oggetto della Proposta

|  | è coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ivi inclusi i PRGR di riferimento, |
| --- | --- |

- COORDINATE BANCARIE

L’importo dell’agevolazione, in caso di concessione, deve essere erogato mediante accredito sul seguente c/c bancario:

- Ente intestatario: comune di Portalbera

- CF intestatario conto: IT43P0521656301000000091378

- presso la Banca: CREDITO VALTELLINESE - Stradella

- Codice tesoreria: IT43P0521656301000000091378

- ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA

- DSAN_3_proposta_1.1A.pdf.p7m

- DSAN_2 Legale_rappresentante.pdf.p7m

- DSAN_1 EGATO proposta 1.1A PTB.pdf.p7m

- Delibera GC PTB 19 02-03-22 DELEGA.pdf.p7m

- C.I. GIANNINI LUIGI.pdf.p7m

- PROGETTO IEP PNRR PTB QUADRO ECONOMICO.pdf.p7m

Data: 05/12/2023	(firmato digitalmente)

MTE11A_00004153	6